«УТВЕРЖДАЮ»

Исполнительный директор –

Председатель ЗК

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

_____________И. Б. Салпагаров

«05» марта 2024 года

Документация по запросу предложений

Открытый запрос предложений

на право заключения договора

на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Первая в городе электростанция», 1895год.

По адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,

ул. Суворова, д.2 в 2024 г.

г. Ессентуки 2024 г.

1. Общие положения

- Общие сведения о процедуре запроса предложений

- ПАО «Ставропольэнергосбыт», Юридический адрес: (357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а), (Далее — Заказчик, он же Организатор),  извещением о проведении открытого запроса предложений, размещенном на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе закупки/текущие закупки/2024/проведение процедур закупок в 2024г., пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — исполнители) к участию в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения "Первая в городе электростанция", 1895 г.  по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д.2 в 2024г.

- Открытый запрос предложений проводится на основании Приказа                                  ПАО «Ставропольэнергосбыт» № 88 от 05.03.2024 г. Дата начала приема заявок 10:00 05.03.2024г., дата окончания приема заявок 10:00 (время московское)  12.03.2024г.

- Для справок обращаться: в отдел материально-технического снабжения, каб. 303, ответственное лицо:  начальник ОМТС: Ветлицкий Станислав Юрьевич, т/ф. 8(87934) 4-26-84, e-mail:  s.vetlitskiy@staves.ru

- Подробные требования к оказываемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 3. Проект договора приведен в разделе 4. Форма заявки на участие в разделе 6. Порядок, критерии оценки и сопоставления заявок в разделе 7.

- Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но не ограничиваясь), в Техническое задание на оказание услуг (раздел 2), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 3.4), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

- Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Данная процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057— 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

- Извещение к участию в открытом запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

- Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

- Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

- При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

  - Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

  - Извещение к участию в открытом запросе предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

  - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

- Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

- Во всем, что не урегулировано извещением к участию в открытом запросе предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3 Обжалование

1.3.1 До заключения договора разногласия направляются в закупочную комиссию               ПАО «Ставропольэнергосбыт». О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь ЗК незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в ЗК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

- Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, ЗК заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

  - обоснование мотивов принятия решения;

  - меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

- ЗК вправе принять одно или несколько из следующих решений:

  - при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, ЗК вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

  - признать заявление участника необоснованным.

- Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЗК заказчика, могут разрешаться путем обращения  в Центральную Конкурсную Комиссию (ЦКК) общества.

- Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.4 Прочие положения

- Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

- Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения

«Первая в городе электростанция», 1895 год,

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 2.

(Общая стоимость работ не должна превышать 8 648 380 руб. без НДС)

| Заказчик | Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 2. |
| Нормативно-правовая база | Выполнить разработку проектной документации в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и нормативных документов Российской Федерации, в том числе: - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения); - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Ведомственные строительные нормативы (ВСН) № 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденные приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312; - Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившим силу Постановления правительства РФ от 04.07.2020 г. № 985»; - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2019 N 314 «Об утверждении методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»; - Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений"; - Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; - ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». |
| Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства принять - 8 баллов. |
| Сроки выполнения работ | 6 месяцев с даты заключения договора |
| Основные технико-экономические показатели объекта | - площадь застройки объекта – 490,0 м²; - год постройки – 1895. |
| Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком | 1. Техническое задание. 2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 4. Охранное обязательство объекта культурного наследия. 5. Технический паспорт. |
| Основные требования к проектным работам | Проектную документацию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а также в соответствии с настоящим Техническим заданием и стандартами СПДС. Провести следующие натурные исследования существующего объекта: - выполнение шурфов; - обследование строительных конструкций на предмет их текущего (фактического) состояния; - визуальное и инструментальное обследование несущих и ограждающих конструкций; - выявление визуальных дефектов и повреждений элементов конструкций и узлов соединений; Анализ результатов натурных исследований должен содержать: - оценку степени опасности выявленных дефектов (при их обнаружении); - оценку общего состояния конструкций; - оценку конструктивной возможности выполнения основных требований согласно п. 2.2. Отчет по результатам натурных исследований должен удовлетворять требованиям п. 3.4 ГОСТ 31937-2011 по форме Приложения «Б» и содержать: - описание существующих конструкций; - описание выявленных дефектов, рекомендации по их устранению, техническое состояние групп конструкций; - заключения и рекомендации; - выполнение графической документации: (фотоматериалы). При разработке проекта приспособления объекта культурного наследия для современного использования необходимо предусмотреть: - объем и виды ремонтно-реставрационных работ по кровле, фасадам, оконным и дверным заполнениям; - ремонт и (или) замену инженерных систем объекта; - работы по возведению конструкций внутри здания для размещения персонала (Приложение 1. «Требуемые площади для размещения персонала»). |
| Необходимость выполнения инженерных изысканий (геология, геодезия) | Выполнить при возникновении необходимости у Исполнителя для качественного выполнения проектных работ. |
| Разработка раздела проектной документации по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель и плодородного слоя почвы | При необходимости предусмотреть отсыпку землёй (чернозёмом) и проведение озеленения территории. |
| Предварительные работы | 1. Ознакомление с объектом в натуре, документацией, составление акта технического состояния объекта и определение процента утрат, сбор ИРД, составление акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия; предварительное инженерное заключение (при необходимости), предварительные работы по благоустройству территории, составление программы научно-исследовательских работ (при необходимости); 2. Документально-протокольная фотофиксация объекта до начала проведения работ. |
| Состав разделов проектно-сметной документации и требования к их содержанию | Состав и содержание разделов документации сформировать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выполнить с учётом результатов комплексных научных исследований, руководствуясь нормами Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащих интересам сохранения объекта культурного наследия. В раздел «Предварительные работы» включить исходно-разрешительные материалы и результаты предварительного исследования памятника при ознакомлении с памятником и имеющимися о нём материалами, а так же программу научно-исследовательских работ (при необходимости), план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия, информация о проведённых первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятиях (при необходимости), фотоматериалы. Необходимо обеспечить научную обоснованность, достоверность и полноту результатов исследований объекта культурного наследия и принимаемых технологических решений. Принятые решения по ремонту объекта должны быть обоснованы результатами научных исследований и обеспечивать сохранение содержащейся в материальной структуре и художественном образе объекта культурного наследия технологической и культурно-исторической информации, определяющей его подлинность, независимо от современных эстетических оценок. Решение о применении материалов, изделий, конструкций, оборудования принимается только на основании результатов выполненных научных исследований. Принятые решения должны обеспечить соответствие установленных в проектных решениях показателей качества конструкций, изделий, деталей и материалов нормативным значениям технической и технологической устойчивости зданий и сооружений. Проектно-сметная документация должна отвечать требованиям Градостроительного кодекса РФ, постановлению Правительства РФ от 05 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Сметную стоимость объекта определить базисно-индексным методом с указанием сметно-нормативной базы и уровня пересчета в текущие цены. Включить в состав сметной документации пояснительную записку с обоснованием принятой действующей сметно-нормативной базы, внесенный в федеральный реестр сметных нормативов, индексов пересчета, лимитированных затрат. Сметная документация на виды и объёмы работ разработать в соответствии с письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 24.03.2008 № 18-01-35/04-ДА по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ССН-84), с учетом дополнений и изменений (выпуск I-VII ДИЗ). Сопутствующие работы, не учтенные в сборниках ССН-84, а также строительно-монтажные и ремонтные работы по архитектурным и конструктивным элементам составить по сметно-нормативным сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в действующей редакции. Индексация в текущие цены должна производиться в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 07.02.2012 №16-01-39/10-КЧ для сметно-нормативной базы 1984 года и ежеквартальными письмами Министерства строительства Российской Федерации для сметно-нормативной базы 2001 года. В сводный сметный расчет включить средства на следующие виды деятельности: - осуществление авторского надзора проектной организацией за капитальным ремонтом объекта, определить от сметной стоимости по главам 1…9 не более 0,2%; - осуществление технического надзора (строительного контроля) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"; Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, установленном законодательством РФ. На отсутствующие в базисных сборниках материалы, оборудование, изделия, конструкции предоставить стоимость отечественных производителей, оформить конъюнктурный анализ в соответствии приказом Минстроя №421/пр от 04.08.2020г. Ценовые предложения на материалы, конструкции, представленные в рублевом исчислении в прайс-листах, по результатам конъюнктурного анализа, с выбором наиболее экономичного варианта, должны быть представлены в сравнительной таблице стоимостных показателей и согласованы заказчиком и заверены его печатью. Подбор прайс-листов необходимо упорядочить путем проставления страниц и позиций. В сметах в качестве основания следует проставить номера страниц, позиций соответствующих прайс-листов и указать фирму-поставщика. Прайс-листы должны быть оформлены с указанием реквизитов организации. Для обоснования формирования цены на материалы и оборудование стоимость в прайс-листах представить с расшифровкой включенных в них затрат (НДС, запасные части, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) в рублевом исчислении. Стоимость ресурсов (оборудования, материалов) отсутствующих в «Сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» следует определять в текущем уровне цен на основании информации, полученной не менее чем от трех поставщиков указанных ресурсов с применением минимальной стоимости данного ресурса с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов. При разработке проектно-сметной документации предусмотреть материалы и оборудование наименьшей ценовой категории при аналогичном качестве. В состав передаваемой Заказчику проектной документации должны входить, в том числе следующие документы: - акт технического осмотра объекта (документ, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования). - ведомость объемов работ, учтенных в сметных расчетах. - сметные расчеты. |
| Требования к Исполнителю работ | 1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с указанием следующих видов работ: – разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Требования установлены подпунктом 48 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пунктом 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». С учетом пункта 4 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 2. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования с правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Подтверждением членства в саморегулируемых организациях участника является наличие сведений об участнике закупки в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах, размещённой в сети "Интернет". Членство СРО не требуется в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| Требования по утилизации строительных отходов | При необходимости предусмотреть проектные решения по обращению с опасными отходами, образующимися в процессе ремонта рассматриваемого объекта. Предусмотреть вывоз излишнего грунта и строительного мусора произвести на ближайший от объекта полигон по утилизации строительных отходов, имеющий действующую лицензию по утилизации отходов соответствующего класса. |
| Комплектность и вид выдачи документации | По итогам работы Исполнитель предоставляет Заказчику согласованную всеми сторонами проектно-сметную документацию, сшитую и заверенную печатью в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе, а также её копии на электронном носителе в 2 (двух) экземплярах: 1 экземпляр в формате .pdf и 1 (один) экземпляр в следующих форматах файлов: -.doc (.docx) для текстовой части и таблиц; - .dwg для чертежей; - xls (.xlsx) для сметной части. Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12, 14. |
| Результаты работ, подтверждающие их исполнение в полном объеме | 1. Разработанная проектно-сметная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия должна иметь: 1.1. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы разработанной документации на проведение работ сохранению объекта культурного наследия. Исполнитель обязан провести государственную историко-культурную экспертизу на определение соответствия проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (статья 28 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года). Историко-культурная экспертиза проводится в порядке, определённом Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». Услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы проводить силами специалистов, имеющих документы, свидетельствующие об аттестации специалистов, привлеченных к проведению экспертизы, в соответствии с приказом Министерства культуры России от 26 августа 2010 года № 563. 1.2. Согласование в Управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия акта историко-культурной экспертизы и проектной документации по ремонту объекта. 1.3. Согласование проектной документации с иными контролирующими органами (при необходимости), в соответствии с выданными техническими условиями и требованиями. 1.4. Согласование разработанной проектной документации, включая акт технического состояния объекта, сметы, конъюнктурный анализ и ведомости объемов работ с Заказчиком. 2. Время, необходимое для согласований и получения положительных заключений, входит в срок выполнения работ по контракту. |
| Гарантийный срок на выполняемые работы | Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания сторонами в ЕИС документа о приемке в электронном виде на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи проектной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. |

«Приложение 1. К техническому заданию, на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Первая в городе электростанция», 1895 год,                                                                                                                      расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 2.

Требуемые площади для размещения персонала (Управления СМО, Октябрьского и Ленинского участка)

| Кабинет | Количество персонала | Минимально допустимая площадь для размещения раб.места. | Минимально допустимая площадь кабинета для размещения раб.места, мест хранения и оргтехники, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление СМО |  |  |  |  |
| Директор | 1 | 4,5 | 30 | с учетом проведения планерок, совещаний |
| Заместитель директора по СЭ | 1 | 4,5 | 20 | с учетом проведения планерок, приема потребит. |
| Заместитель директора по ТВ | 1 | 4,5 | 20 |  |
| Заместитель директора по ОВ | 1 | 4,5 | 20 |  |
| Приемная | 2 | 9 | 20 | с учетом приема потребителей |
| Договорной отдел | 6 | 27 | 48 | с учетом увеличения штата на 1 единицу и выделением кабинета для начальника |
| Юридический отдел | 7 | 31,5 | 48 | с учетом выделения кабинета для начальника |
| ОРЭ | 11 | 49,5 | 65 | с учетом выделения кабинета для начальника |
| Отдел по работе с потребителями (ОРП) | 5 | 22,5 | 40 | с учетом выделения кабинета для начальника |
| ДРО | 3 | 13,5 | 28 | с учетом увеличения штата на 1 единицу |
| Отдел информационных технологий | 4 | 18 | 25 |  |
| Сектор ИСУ | 8 | 36 | 45 |  |
| АХО | 7 | 31,5 | 40 |  |
| Конференц-зал |  | 50 | 50 | с учетом единовременного нахождения 20-25 чел. |
| Архив Договорного отдела |  | 40 | 40 |  |
| Кухня-столовая |  | 25 | 25 |  |
| Склад - АХО |  | 25 | 25 |  |
| Склад - ОИТ |  | 15 | 15 |  |
| Туалет |  | 12 | 24 | из расчета 2 сан.узла на этаже |
| Тех.помещение (уборщики, инвентарь) |  | 4 | 4 |  |
| Место охраны, входная группа |  | 20 | 20 |  |
| Серверная |  | 5 | 5 |  |
| ИТОГО персонал Управления | 57 | 452,5 | 657 |  |
| Ленинский, Октябрьский участки |  |  |  |  |
| Начальник Ленинского участка + Заместитель начальника | 2 | 9 | 20 |  |
| Диспетчер, инспектор, бухгалтер, контролеры Ленинского уч. | 7 | 31,5 | 40 |  |
| Начальник Октябрьского участка | 1 | 4,5 | 15 |  |
| Диспетчер, инспектор, бухгалтер, контролеры Октябрьского участка | 6 | 27 | 35 |  |
| Абонентский зал | 6 | 27 | 60 | с учетом приема потребителей, размещения точки розничной торговли |
| Касса | 2 | 9 | 18 |  |
| Договорной Ленинского и Октябрьского уч. | 2 | 9 | 18 |  |
| ИТОГО персонал участков | 26 | 117 | 206 |  |
| Парковочные места | 12 | 13,25 | 159 | размещение служебного транспорта |
| Управление СМО | 57 | 452,5 | 657 |  |
| Ленинский Октябрьский уч. | 26 | 117 | 206 |  |
| ВСЕГО: | 83 | 569,5 | 863 |  |
| Рабочее место | При работе с компьютером с плоским монитором рабочее место должно иметь площадь не менее 4,5 кв. м, при использовании кинескопического монитора — не менее 6 кв. м. По истечении каждого часа работы помещение должно проветриваться (СанПиН 2.2.2/2.4.134003). |  |  |  |
| Парковочные места | Приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 N 792 установлены минимально и максимально допустимые размеры машино-места, а именно: минимально допустимые размеры машино-места - 5,3 x 2,5 м; максимально допустимые размеры машино-места - 6,2 x 3,6 м. |  |  |  |

Срок выполнения работ: 6 месяцев с даты заключения договора

3. Порядок проведения открытого запроса предложений.

Инструкции по подготовке Предложений

- Общий порядок проведения  открытого запроса предложений

3.1.1.  С учетом положений пункта 1.1.5 открытый запрос предложений проводится в следующем порядке:

  - Извещение к участию в открытом запросе предложений, осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

  - Предоставление Документации по запросу предложений исполнителям (подраздел 3.3), может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;

  - Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 3.4), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

  - Подача Предложений и их прием (подраздел 3.6), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

  - Оценка Предложений (подраздел 3.8), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

  - Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя (подраздел 3.9), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

  - Подписание Договора (подраздел 3.10), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

- Извещение к участию в открытом запросе предложений

3.2.1 Извещение к участию в открытом запросе предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

- Предоставление Документации по запросу предложений Исполнителям

- Исполнители могут получить Документацию по открытому запросу предложений в открытом доступе, в порядке, указанном в извещении к участию в открытом запросе предложений, расположенной на сайте www.staves.ru в разделе закупки/текущие закупки/2024/проведение процедур закупок в 2024г.

- Порядок предоставления Документации по открытому запросу предложений на последующие этапы (пункт 1.1.5), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

3.4 Подготовка Предложений

3.4.1 Общие требования к Предложению

- Участник должен подготовить Предложение, включающее:

- Письмо о подаче оферты (согласно разделу 6 Документации).

  - Коммерческое предложение в виде расчета стоимости работ (сметы).

  - документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3.5).

- На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.5) в случае их проведения состав документов, включаемых в Предложение, а требования к ним, могут измениться.

- Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

- Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

3.4.2 Требования к сроку действия Предложения

3.4.2.1 Предложение должно быть действительно не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

3.4.2.2 Указание меньшего срока действия может являться основанием для отклонения предложения Участника.

- Требования к языку Предложения

- Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

- Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

- Требования к валюте Предложения

3.4.4.1 Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

- Разъяснение Документации по запросу предложений

- Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.

- Заказчик ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 1 день до истечения срока приема Предложений.

- Продление срока окончания приема Предложений

- При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений с уведомлением на официальном сайте.

- Начальная (предельная) цена

- Начальная (предельная) цена – 8 648 380,00 (восемь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста восемьдесят) рублей без  НДС.

- Комиссия оставляет за собой право отклонить Предложения с ценами, существенно превышающими цены, сложившиеся на рынке аналогичных услуг.

3.4.7.3 Комиссия оставляет за собой право отклонить Предложения с ценами, завышенными за счет предложения условий, существенно превышающих требования настоящей Документации.

3.5 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.5.1 Требования к Участникам

- Участвовать в процедуре запроса предложений может любое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель). Участие коллективных участников не допускается.

- На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.5), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

- Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник самостоятельно в целом должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

-Наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по следующим видам работ:

Требование установлено на основании пункта 48 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пункта 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 19.04.2012 г. № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки;

Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

-Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при которых не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

3.5.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

3.5.2.1 В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

## а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (копию паспорта для Физических лиц)., сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (по форме, раздел № 6) ;

## б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте закупок извещения  о проведения процедуры закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную копию такой выписки (нотариально или печатью организации и штампом «Копия верна» с подписью руководителя) (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте закупок извещения о проведения процедуры закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки (нотариально или штампом «Копия верна» с подписью руководителя) (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте закупок извещения о проведения процедуры закупки;

## в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

## г) копии учредительных документов (Устав для юридических лиц);

## д) заверенную контрагентом копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц,  в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;

е) заверенную контрагентом копию свидетельства о постановке на налоговой учет;

ж)  гарантию на оказанные работы  (на срок не менее 6 месяцев).

з) расчет стоимости согласно техническому заданию (раздел 2 Документации).

и) копия действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по следующим видам работ: разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

к) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

3.6 Подача Предложений и их прием

- Участники должны обеспечить доставку своих Предложений в запечатанных конвертах в бумажной форме по адресу: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а,  каб. 303,  тел. (87934) 4-26-84.

- Заказчик заканчивает принимать Предложения в 10 часов 00 минут (время московское) 12.03.2024 года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

- При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п. 3.6.2, с уведомлением об этом всех Участников.

- Заказчик ведет запись в журнале приема заявок на участие поступивших предложений.

- Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы, в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

- Рассмотрение поступивших предложений.

3.7.1 Процедура публичного вскрытия конвертов на бумажном носителе состоится в 12:00 часов (время московское) 12.03.2024 года. Место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: Ставропольский край, г. Ессентуки, улица Большевистская, 59 а, конференц-зал управления ПАО «Ставропольэнергосбыт». Участник до момента окончания приема Предложений имеет право отозвать своё Предложение, направив в адрес Организатора соответствующее официальное заявление.

- Оценка Предложений и проведение переговоров

3.8.1 Общие положения

3.8.1.1 Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.

- Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 3.8.2), проведение при необходимости переговоров (пункт 3.8.3) и оценочную стадию (пункт 3.8.4).

- Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.5), в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

3.8.2 Отборочная стадия

- В рамках отборочной стадии закупочная комиссия (далее - Комиссия по запросу предложений) проверяет:

  - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

  - соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

- В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

- При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по запросу предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия по запросу предложений с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

- По результатам проведения отборочной стадии Комиссия по запросу предложений имеет право отклонить Предложения, которые:

  - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

  - поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

  - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

- Проведение переговоров

- После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

- Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

  - любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;

  - ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

- Оценочная стадия

3.8.4.1 В рамках оценочной стадии Комиссия по запросу предложений оценивает и сопоставляет Предложения с учетом результатов переговоров (пункт 3.8.3) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

  - Гарантия – срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами в ЕИС документа о приемке в электронном виде на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи проектной документации. (значимость критерия 30%);

  - Ценовой критерий - стоимость и структура стоимости оказываемых услуг, согласно общей стоимости указанной в сметах (значимость критерия 50%);.

  - Срок выполнения работ – 6 месяцев с даты заключения договора (значимость критерия 20%).

3.9 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя

3.9.1 Комиссия по запросу предложений на своем заседании принимает решение либо по определению Победителя и заключению Договора (пункт 1.1.5), либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя:

    - в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 3.10); процедура Запроса предложений на этом будет завершена;

    - в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Комиссия по запросу предложений вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;

    - если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

3.9.2 Решение Комиссии по открытому запросу предложений оформляется протоколом заседания Закупочной комиссии.

- Подписание Договора

- Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) дней с момента определения Победителя открытого  запроса предложений.

- Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 1.2.5.

- Уведомление Участников о результатах запроса предложений

- Организатор открытого запроса предложений опубликует информацию о результатах открытого запроса предложений на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт»

- Если между моментом подписания Протокола и Договора изменился Победитель (например, вследствие отказа), то Победителем запроса предложения признаётся участник, занявший второе место в итоговой ранжировке заявок.

4. Проект договора.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01-15/____/2024

г. Ессентуки                           	                                                               «     » -------------- 2024 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по техническим вопросам Сорокина Михаила Юрьевича, действующего на основании доверенности от 13.11.2023 № 01-10/118., с одной стороны, и

и ----------------------------, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ---------------------------, действующего на основании ----------------, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Первая в городе электростанция», 1895 год, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 2., в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Работы по настоящему договору выполняются Исполнителем на основании лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 29.01.2014 г. № МКРФ 01427.

1.3. Для выполнения Работ по настоящему договору Исполнитель имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц (Субподрядчиков), которые также в обязательном порядке должны обладать лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Координация деятельности Субподрядчиков и ответственность за выполнение ими своих обязательств возлагается на Исполнителя.

1.4. С даты приемки результатов работ по договору исключительные права на результаты работ принадлежат Заказчику.

2. Цена договора

2.1. Цена договора, с учетом требования указанных в пункте 2.2. настоящего договора, составляет ---------------------------.

2.2. В цену договора входят все расходы Исполнителя по разработке проектной документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы и согласование проектно-сметной документации в Управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, предоставление проектной продукции на русском языке, согласованной с Заказчиком, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы и иные расходы, необходимые для выполнения обязательств по договору.

В стоимость работ также включены все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ и подлежащие оплате субподрядным организациям, а также вознаграждение за отчуждение (передачу) исключительных прав на результат работы.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчётов

3.1. Срок выполнения работ:

- начало исполнения обязательств по договору: со дня, следующего за датой заключения договора;

- срок завершения работ: шесть месяцев с момента начала выполнения работ.

3.2. Никакие задержки и нарушения сроков третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем (или являющимися контрагентами Исполнителя), не могут служить основанием для требования Исполнителя о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

3.3. Предоплата по договору составляет 30% от суммы Договора и осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

3.4. Окончательный расчет по настоящему Договору производится на основании выставленного счета в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

3.5. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Принять на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием Заказчика и в сроки, установленные договором осуществить подготовку и согласование проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Первая в городе электростанция», 1895 год (далее – Объект).

4.1.2. Назначить в трёхдневный срок с момента заключения настоящего договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

4.1.3. Разработать проектную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Техническим заданием (Приложение № 1).

4.1.4. В соответствии с законодательством РФ, получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на разработанную проектную документацию и произвести согласование разработанной проектной документации в Управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

4.1.5. Устранить за свой счет, в установленный Заказчиком разумный срок, недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по договору, при передаче результатов работ по договору Заказчику, а также выявленные в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Исполнителем и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае, если Заказчиком в уведомлении, направленному Исполнителю, не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Исполнителем в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

4.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию по капитальному ремонту Объекта, если они не противоречат условиям договора, законодательству и нормативно-правовым документам Российской Федерации.

4.1.7. Приостановить выполнение работ по договору, поставив немедленно об этом в известность Заказчика, если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10 дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.1.8. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

4.1.9. В процессе исполнения договора своевременно вносить в документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов без дополнительной оплаты и не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки проектирования и строительства.

4.1.10. Вместе с результатом работ Исполнитель отчуждает Заказчику все исключительные права на результат работы в полном объеме. Под исключительными правами стороны понимают права на результат интеллектуальной деятельности, указанные в ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.1.11. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом договора, а также в случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения договора.

4.1.12. Отслеживать изменения обязательных для применения при выполнении работ нормативных правовых актов и незамедлительно информировать об этом Заказчика.

4.1.13. Исполнитель несет ответственность за ошибочность принятых при проектировании решений, если не докажет, что они произошли не по его вине.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. В течение трёх дней передать Исполнителю исходные данные, необходимые для проведения работ по разработке документации.

4.2.2. Обеспечить свободный допуск сотрудников Исполнителя на Объект, по которому производится разработка проектной документации.

4.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договора.

4.2.4. Произвести окончательную приемку результата выполненных работ в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями настоящего договора.

4.2.5. Оплатить Исполнителю стоимость работ в сроки, в размере и порядке, установленные настоящим договором.

5. Порядок сдачи и приёмки работ

5.1. Исполнитель после завершения работ по договору, получения положительного заключения (согласования проектной документации) в Управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику, разработанную проектную документацию для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления для современного использования Объекта в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к договору). Передача разработанной проектной документации Заказчику происходит по Акту приема-передачи проектной документации (Приложение 2 к договору).

5.2. Отрицательное заключение Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия либо несогласование им разработанной Исполнителем проектной документации свидетельствуют о выполнении работ Исполнителем ненадлежащего качества.

Исполнитель обязан за свой счет в течение _____ дней внести в проектную документация соответствующие изменения и повторно направить проектную документацию на согласование.

5.3. Одновременно с проектной документацией Исполнитель передает акт выполненных работ, счет и счет-фактуру (при необходимости), либо универсальный передаточный документ.

5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения проектной документации, подписывает акт приемки выполненных работ, либо направляет Исполнителю  мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5. При получении мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель обязан в течение 10 дней с момента получения указанного отказа устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания полномочными представителями сторон акта приемки выполненных работ.

6. Исключительные права на результаты выполненных работ

6.1 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, сметную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.

Цена отчуждаемых исключительных прав Исполнителя включена в цену работ, указанную в пункте 2.1. договора.

6.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами Акта приема-передачи проектной документации (Приложение 2 к Контракту) в соответствии с условиями настоящего договора.

6.3. Передаваемые Исполнителем исключительные права означают право Заказчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

6.4 Исполнитель гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении договора третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Исполнителем всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.

6.5. Исполнитель гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

6.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Исполнителем по договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов Сторон договора, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

6.7. В рамках настоящего договора Исполнитель дает Заказчику согласие на обнародование результата работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое делает результаты работ интеллектуальной деятельности доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по договору в соответствии с законным порядком.

8.3. Сторона по договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) дней письменно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

9.1.1. До предъявления иска, вытекающего из договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

9.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

9.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

9.4. Заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд по истечении 10 (десяти) дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой Стороны был получен, но заинтересованная Сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.
          9.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с законодательством РФ.

10. Изменение и расторжение договора

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем  за 20 (двадцать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора

11. Прочие условия

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года, а по расчетам до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных договором, а также от ответственности за нарушение условий настоящего договора.

11.2. Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

11.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящею договора, теряют силу.

11.4. Все извещения, требования и иные договорённости между Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу Стороны, которой адресуется данное извещение, требование или договорённость.

11.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по договору Исполнитель не вправе ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами каких-либо обязательств перед Исполнителем.

11.6. Исполнитель представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

11.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом предусмотрен специальный способ направления):

11.8.1. с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

11.8.2. заказным письмом с уведомлением о вручении;

11.8.3. письмом на электронный адрес, указанный в статье 13 настоящего договора.

11.9. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в статье 13 настоящего договора и в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

11.10. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.11. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

11.12. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

12. Приложения к настоящему договору

12.1. Приложение 1 – Техническое задание.

12.2. Приложение 2 – Форма Акта приема-передачи проектной документации.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

357633, Ставропольский край,

г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59-а

тел.: (879-34) 4-21-80 факс: (879-34) 4-21-79

ОГРН 1052600222927

ИНН/КПП 2626033550/785150001

р/с 40702810560090101705

Ставропольское отделение №5230

ПАО Сбербанк г. Ставрополь

к/с 30101810907020000615

БИК 040702615

Заместитель директора по техническим вопросам

ПАО «Ставропольэнергосбыт»

______________  М.Ю. Сорокин

Приложение №1

к договору № -----

от «__» ---------- 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения

«Первая в городе электростанция», 1895 год,

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 2.

| Заказчик | Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 2. |
| Нормативно-правовая база | Выполнить разработку проектной документации в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и нормативных документов Российской Федерации, в том числе: - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения); - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Ведомственные строительные нормативы (ВСН) № 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденные приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312; - Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 г. № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившим силу Постановления правительства РФ от 04.07.2020 г. № 985»; - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями); - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2019 N 314 «Об утверждении методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»; - Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений"; - Приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; - ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». |
| Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства принять - 8 баллов. |
| Сроки выполнения работ | 6 месяцев с даты заключения договора |
| Основные технико-экономические показатели объекта | - площадь застройки объекта – 490,0 м²; - год постройки – 1895. |
| Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком | 1. Техническое задание. 2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. 3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 4. Охранное обязательство объекта культурного наследия. 5. Технический паспорт. |
| Основные требования к проектным работам | Проектную документацию выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а также в соответствии с настоящим Техническим заданием и стандартами СПДС. Провести следующие натурные исследования существующего объекта: - выполнение шурфов; - обследование строительных конструкций на предмет их текущего (фактического) состояния; - визуальное и инструментальное обследование несущих и ограждающих конструкций; - выявление визуальных дефектов и повреждений элементов конструкций и узлов соединений; Анализ результатов натурных исследований должен содержать: - оценку степени опасности выявленных дефектов (при их обнаружении); - оценку общего состояния конструкций; - оценку конструктивной возможности выполнения основных требований согласно п. 2.2. Отчет по результатам натурных исследований должен удовлетворять требованиям п. 3.4 ГОСТ 31937-2011 по форме Приложения «Б» и содержать: - описание существующих конструкций; - описание выявленных дефектов, рекомендации по их устранению, техническое состояние групп конструкций; - заключения и рекомендации; - выполнение графической документации: (фотоматериалы). При разработке проекта приспособления объекта культурного наследия для современного использования необходимо предусмотреть: - объем и виды ремонтно-реставрационных работ по кровле, фасадам, оконным и дверным заполнениям; - ремонт и (или) замену инженерных систем объекта; - работы по возведению конструкций внутри здания для размещения персонала (Приложение 1. «Требуемые площади для размещения персонала»). |
| Необходимость выполнения инженерных изысканий (геология, геодезия) | Выполнить при возникновении необходимости у Исполнителя для качественного выполнения проектных работ. |
| Разработка раздела проектной документации по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель и плодородного слоя почвы | При необходимости предусмотреть отсыпку землёй (чернозёмом) и проведение озеленения территории. |
| Предварительные работы | 1. Ознакомление с объектом в натуре, документацией, составление акта технического состояния объекта и определение процента утрат, сбор ИРД, составление акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия; предварительное инженерное заключение (при необходимости), предварительные работы по благоустройству территории, составление программы научно-исследовательских работ (при необходимости); 2. Документально-протокольная фотофиксация объекта до начала проведения работ. |
| Состав разделов проектно-сметной документации и требования к их содержанию | Состав и содержание разделов документации сформировать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выполнить с учётом результатов комплексных научных исследований, руководствуясь нормами Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащих интересам сохранения объекта культурного наследия. В раздел «Предварительные работы» включить исходно-разрешительные материалы и результаты предварительного исследования памятника при ознакомлении с памятником и имеющимися о нём материалами, а так же программу научно-исследовательских работ (при необходимости), план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия, информация о проведённых первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятиях (при необходимости), фотоматериалы. Необходимо обеспечить научную обоснованность, достоверность и полноту результатов исследований объекта культурного наследия и принимаемых технологических решений. Принятые решения по ремонту объекта должны быть обоснованы результатами научных исследований и обеспечивать сохранение содержащейся в материальной структуре и художественном образе объекта культурного наследия технологической и культурно-исторической информации, определяющей его подлинность, независимо от современных эстетических оценок. Решение о применении материалов, изделий, конструкций, оборудования принимается только на основании результатов выполненных научных исследований. Принятые решения должны обеспечить соответствие установленных в проектных решениях показателей качества конструкций, изделий, деталей и материалов нормативным значениям технической и технологической устойчивости зданий и сооружений. Проектно-сметная документация должна отвечать требованиям Градостроительного кодекса РФ, постановлению Правительства РФ от 05 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Сметную стоимость объекта определить базисно-индексным методом с указанием сметно-нормативной базы и уровня пересчета в текущие цены. Включить в состав сметной документации пояснительную записку с обоснованием принятой действующей сметно-нормативной базы, внесенный в федеральный реестр сметных нормативов, индексов пересчета, лимитированных затрат. Сметная документация на виды и объёмы работ разработать в соответствии с письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 24.03.2008 № 18-01-35/04-ДА по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ССН-84), с учетом дополнений и изменений (выпуск I-VII ДИЗ). Сопутствующие работы, не учтенные в сборниках ССН-84, а также строительно-монтажные и ремонтные работы по архитектурным и конструктивным элементам составить по сметно-нормативным сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в действующей редакции. Индексация в текущие цены должна производиться в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 07.02.2012 №16-01-39/10-КЧ для сметно-нормативной базы 1984 года и ежеквартальными письмами Министерства строительства Российской Федерации для сметно-нормативной базы 2001 года. В сводный сметный расчет включить средства на следующие виды деятельности: - осуществление авторского надзора проектной организацией за капитальным ремонтом объекта, определить от сметной стоимости по главам 1…9 не более 0,2%; - осуществление технического надзора (строительного контроля) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"; Сумма средств по уплате НДС принимается в размере, установленном законодательством РФ. На отсутствующие в базисных сборниках материалы, оборудование, изделия, конструкции предоставить стоимость отечественных производителей, оформить конъюнктурный анализ в соответствии приказом Минстроя №421/пр от 04.08.2020г. Ценовые предложения на материалы, конструкции, представленные в рублевом исчислении в прайс-листах, по результатам конъюнктурного анализа, с выбором наиболее экономичного варианта, должны быть представлены в сравнительной таблице стоимостных показателей и согласованы заказчиком и заверены его печатью. Подбор прайс-листов необходимо упорядочить путем проставления страниц и позиций. В сметах в качестве основания следует проставить номера страниц, позиций соответствующих прайс-листов и указать фирму-поставщика. Прайс-листы должны быть оформлены с указанием реквизитов организации. Для обоснования формирования цены на материалы и оборудование стоимость в прайс-листах представить с расшифровкой включенных в них затрат (НДС, запасные части, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) в рублевом исчислении. Стоимость ресурсов (оборудования, материалов) отсутствующих в «Сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» следует определять в текущем уровне цен на основании информации, полученной не менее чем от трех поставщиков указанных ресурсов с применением минимальной стоимости данного ресурса с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов. При разработке проектно-сметной документации предусмотреть материалы и оборудование наименьшей ценовой категории при аналогичном качестве. В состав передаваемой Заказчику проектной документации должны входить, в том числе следующие документы: - акт технического осмотра объекта (документ, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования). - ведомость объемов работ, учтенных в сметных расчетах. - сметные расчеты. |
| Требования к Исполнителю работ | 1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с указанием следующих видов работ: – разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Требования установлены подпунктом 48 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; пунктом 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». С учетом пункта 4 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 2. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования с правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Подтверждением членства в саморегулируемых организациях участника является наличие сведений об участнике закупки в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах, размещённой в сети "Интернет". Членство СРО не требуется в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |
| Требования по утилизации строительных отходов | При необходимости предусмотреть проектные решения по обращению с опасными отходами, образующимися в процессе ремонта рассматриваемого объекта. Предусмотреть вывоз излишнего грунта и строительного мусора произвести на ближайший от объекта полигон по утилизации строительных отходов, имеющий действующую лицензию по утилизации отходов соответствующего класса. |
| Комплектность и вид выдачи документации | По итогам работы Исполнитель предоставляет Заказчику согласованную всеми сторонами проектно-сметную документацию, сшитую и заверенную печатью в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе, а также её копии на электронном носителе в 2 (двух) экземплярах: 1 экземпляр в формате .pdf и 1 (один) экземпляр в следующих форматах файлов: -.doc (.docx) для текстовой части и таблиц; - .dwg для чертежей; - xls (.xlsx) для сметной части. Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12, 14. |
| Результаты работ, подтверждающие их исполнение в полном объеме | 1. Разработанная проектно-сметная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия должна иметь: 1.1. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы разработанной документации на проведение работ сохранению объекта культурного наследия. Исполнитель обязан провести государственную историко-культурную экспертизу на определение соответствия проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (статья 28 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года). Историко-культурная экспертиза проводится в порядке, определённом Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». Услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы проводить силами специалистов, имеющих документы, свидетельствующие об аттестации специалистов, привлеченных к проведению экспертизы, в соответствии с приказом Министерства культуры России от 26 августа 2010 года № 563. 1.2. Согласование в Управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия акта историко-культурной экспертизы и проектной документации по ремонту объекта. 1.3. Согласование проектной документации с иными контролирующими органами (при необходимости), в соответствии с выданными техническими условиями и требованиями. 1.4. Согласование разработанной проектной документации, включая акт технического состояния объекта, сметы, конъюнктурный анализ и ведомости объемов работ с Заказчиком. 2. Время, необходимое для согласований и получения положительных заключений, входит в срок выполнения работ по контракту. |
| Гарантийный срок на выполняемые работы | Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на основании подписанного сторонами Акта приема-передачи проектной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. |

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

| Заместитель директора по техническим вопросам ПАО «Ставропольэнергосбыт» ______________ М.Ю. Сорокин |  |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору№ ---------------

от «__» ------------- 2024 г.

Форма Акта приема-передачи проектной документации

ПАО «Ставропольэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по техническим вопросам Сорокина Михаила Юрьевича, действующего на основании доверенности № 01-10/118 от 13.11.2023г., с одной стороны, и___________________ (указываются полное наименование (без сокращений, в соответствии с документами о государственной регистрации), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № __________________ от «__» __________2024 г. Исполнитель осуществил подготовку проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Первая в городе электростанция», 1895 год.

2. Описание и основные характеристики Объекта:

2.1. Наименование Объекта: _____________________________________________________________________;

(наименование Объекта в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией)

2.2. Место нахождения Объекта: _________________________________________________________________

(адрес, присвоенный Объекту)

3. Работы осуществлены Исполнителем в сроки:

Начало работ: ____________________________________________________________

(месяц, год)

Окончание работ: _________________________________________________________

(месяц, год)

4. Исполнитель передал Заказчику разработанную им и согласованную в Управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, проектную документацию на бумажных носителях:

| № раздела проектной документации | Наименование раздела проектной документации | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |

5. Исполнитель передал Заказчику разработанную им проектную документацию в электронной форме, полностью идентичную по содержанию документации переданную им на бумажных носителях, в следующих форматах:

_________________________________________________________________________________________

6. Настоящий акт составлен в ____ экземплярах (_______- для Подрядчика, _______- для Заказчика).

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| Должность, Наименование организации _____________________(ФИО) М.П. | Должность, Наименование организации _____________________(ФИО) М.П. |

# 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящее Информационная карта об открытом запросе предложений содержит информацию и данные для конкретного открытого запроса предложений, уточняющие, дополняющие, а в некоторых случаях изменяющие отдельные положения разделов 1 – 4 Документации о проведении открытого запроса предложений.

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика/ Организатора размещения заказа, адрес официального сайта, на котором размещены Извещение и Документация о проведении открытого запроса предложений | Заказчик (Организатор): Публичноое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» (ПАО «Ставропольэнергосбыт»). Место нахождения 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а E-mail: s.vetlitskiy@staves.ru Телефон/Факс: (87934) 4-26-84 Контактное лицо: Ветлицкий Станислав Юрьевич Официальный сайт ПАО «Ставропольэнергосбыт» в сети Интернет, на котором размещены Извещение и Документация о проведении открытого запроса предложений: www.staves.ru, в разделе закупки/текущие закупки/2024/проведение процедур закупок в 2024г. |
| 2 | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| 3 | Предмет открытого запроса предложений | Выполнение работ по разработке научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Первая в городе электростанция», 1895 год, по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д 2. в 2024г. |
| 4 | Перечень работ по предмету открытого запроса предложений | Перечень и объемы выполняемых работ указаны в техническом задании настоящего запроса предложений (раздел 2 документации). |
| 5 | Место выполнения работ | г. Ставрополь, ул. Суворова, д 2 |
| 6 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | Начальная (максимальная) цена Договора составляет 8 648 380 рублей 00 копеек без НДС. |
| 7 | Порядок формирования цены договора | Начальная (максимальная) цена контракта обоснована и сформирована в текущем уровне цен |
| 8 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору | Российский рубль |
| 9 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора | Не используется. |
| 10 | Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения | Возможно в проценте согласованном сторонами |
| 11 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Безналичный расчет. Оплата производится в соответствии с проектом договора к настоящей Документации. |
| 12 | Срок, место подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений | # Начало подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений: 05.03.2024 г. # Окончание подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений: 10:00 (по московскому времени) 12.03.2024 г. Предложения на участие в открытом запросе предложений подаются ежедневно по рабочим дням с 09:00 до 18:00 (понедельник – пятница), по адресу: г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а, кабинет №303 в ОМТС. |
| 13 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а, конференц- зал ПАО «Ставропольэнергосбыт», 12.03.2024 г. в 12:00 по московскому времени. |
| 14 | Срок отказа от проведения открытого запроса предложений | За один день до момента окончания приема предложений для участия в открытом запросе предложений |
| 15 | Критерии оценки Предложений участников, значимость таких критериев и порядок оценки | В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ставропольэнергосбыт» и документации открытого запроса предложений |

## 6. Форма письма о подаче оферты

## (заявка на участие)

| Реквизиты организации, или ИП на фирменном бланке | Исполнительному директору ПАО «Ставропольэнергосбыт», Председателю закупочной комиссии И.Б. Салпагарову |
| --- | --- |

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений, опубликованное на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru в разделе закупки/текущие закупки/2024/проведение процедур закупок в 2024г. и Документацию по открытому запросу предложений на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения "Первая в городе электростанция", 1895 г.  по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д.2. в 2024г. от 05.03.2024г., и принимая установленные в них требования и условия,  _________________________________(Наименование организации), зарегистрированное по адресу-------------------------, предлагает заключить Договор на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения "Первая в городе электростанция", 1895 г.  по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д.2. в 2024г. на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением (расчетом стоимости работ) на сумму __________________________________(указать с НДС или без НДС) (заполняется поставщиком и является неотъемлемой частью заявки на участие)  и другими документами, являющимися также неотъемлемыми приложениями к настоящему письму.

В цену работ должны быть включены все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги):

1

2

3

(перечень и характеристика сопутствующих услуг).

К настоящему предложению прикладываются следующие документы:

1

2

3

… (перечисляются приложения к предложению).

Срок выполнения работ:_________________________________(не более 6 месяцев с даты заключения договора.)

Гарантия на выполненные работы: _________________________(не менее 24 месяцев)

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до____________

( не менее 6о календарных дней).

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |

## 7. Критерии оценки и сопоставления заявок

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и оценки заявок на участие в запросе предложений.

- Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.

- Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.

- Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется ЗК с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

- Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельным значимостями:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Для проведения оценки в документации необходимо установить: | Значимость критериев в процентах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Цена работ, согласно предложенных расчетов стоимости | 50% |
| 2. | Срок гарантии на оказанные работы | Гарантия на выполненные работы (не менее 24 месяцев) | 30% |
| 3. | Срок выполнения работ | Не более 6 месяцев (с даты заключения договора) | 20% |

- Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.

  - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

  - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия.

  - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

  - Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

  - Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Качество товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому из критериев ЗК  выставляется значение от 0 до 100 баллов.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)», определяется по формуле

Rс

i

=

Сi

-

Cmin

Cmin

х

100

где:

Rсi

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный заказчиком в документации о закупке;

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.